阿图什市住房和城乡建设局

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

1.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作，监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
　　2.承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。
　　3.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全市住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿图什市住房和城乡建设规范性文件。
　　4.承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。落实住房和城乡建设的地方性标准；落实建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
　　5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责阿图什市辖区内建设项目的房屋征收与补偿管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产开发、房屋面积管理、房地产中介、评估管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。
　　6.监督管理全市建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。
　　7.拟订城市建设的政策并指导实施；负责市政公用事业特许经营、供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
　　8.承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小镇建设政策并组织实施、指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导全市重点（示范）镇的建设。
　　9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量，建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。
　　10.综合管理城乡建设抗震减灾工作。组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；对全市各类房屋建筑及其附属设施和市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督检查；负责组织城市超高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。
　　11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。监督实施建筑节能的政策、规划，负责建筑节能法律法规的监督实施；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
　　12.贯彻执行国家、自治区、自治州关于人民防空建设的法律法规和方针、政策，拟订人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法＞办法》等法律法规的贯彻实施；编制人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
　　13.负责城市地下空间规划和开发利用，指导防空袭及应急救援预案的制定，参与城市防灾救灾服务和保障工作；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查。
　　14.组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空预案和各项保障方案的落实。组织开展人民防空宣传计划并组织实施，普及防空防灾基本知识和技能。
　　15.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。
　　16.负责城市规划区内园林、绿化、市容环境卫生工作，会同有关部门拟定城市管理政策、规划并监督实施。
　　17.完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

- 二、机构设置及人员情况

阿图什市住房和城乡建设局2023年度，实有人数117人，其中：在职人员77人，离休人员0人，退休人员40人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合办公室、房地产管理办公室、住房保障办公室、市政管理办公室、村镇建设管理办公室、建筑市场管理办公室、人民防空办公室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计76,440.34万元，其中：本年收入合计76,440.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计76,440.34万元，其中：本年支出合计76,440.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加11,311.40万元，增长17.37%，主要原因是：本年在职人员增加3人，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加；增加自治区疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金、煤改电节能减排中央补助资金项目资金、城市燃气管道老化更新项目、2023年中央财政保障性安居工程补助资金。

- 二、收入决算情况说明

本年收入76,440.34万元，其中：财政拨款收入76,440.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出76,440.34万元，其中：基本支出5,577.32万元，占7.30%；项目支出70,863.02万元，占92.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计76,440.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入76,440.34万元。财政拨款支出总计76,440.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出76,440.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加11,316.41万元，增长17.38%，主要原因是：本年在职人员增加3人，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加；增加自治区疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金、煤改电节能减排中央补助资金项目资金、城市燃气管道老化更新项目、2023年中央财政保障性安居工程补助资金。与年初预算相比，年初预算数19,918.28万元，决算数76,440.34万元，预决算差异率283.77%，主要原因是：本年在职人员增加3人，人员工资增长，社保、公积金基数调增，追加人员经费及自治区疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金、煤改电节能减排中央补助资金项目资金、城市燃气管道老化更新项目、2023年中央财政保障性安居工程补助资金，导致预决算差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,921.92万元，占本年支出合计的31.29%。与上年相比，增加2,178.93万元，增长10.02%，主要原因是：本年在职人员增加3人，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加城市燃气管道老化更新项目。与年初预算相比,年初预算数19,918.28万元，决算数23,921.92万元，预决算差异率20.10%，主要原因是：本年在职人员增加3人，人员工资增长，社保、公积金基数调增，年中追加人员经费及城市燃气管道老化更新项目，导致预决算差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)91.32万元,占0.38%。

- 2.社会保障和就业支出(类)208.18万元,占0.87%。

- 3.卫生健康支出(类)45.58万元,占0.19%。

- 4.节能环保支出(类)128.64万元,占0.54%。

- 5.城乡社区支出(类)12,067.76万元,占50.45%。

- 6.住房保障支出(类)8,103.10万元,占33.87%。

- 7.灾害防治及应急管理支出(类)6.51万元,占0.03%。

- 8.其他支出(类)3,270.83万元,占13.67%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%,主要原因是:2023年新增自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助项目资金。

- 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为51.32万元，比上年决算增加27.45万元，增长115.00%,主要原因是:工作经费支出较上年有所增长。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为19.25万元，比上年决算增加6.71万元，增长53.51%,主要原因是:本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为22.66万元，比上年决算增加8.02万元，增长54.78%,主要原因是:本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为118.55万元，比上年决算增加19.58万元，增长19.78%,主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为42.16万元，比上年决算增加42.16万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员转退休6人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为5.56万元，比上年决算增加5.56万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员死亡1人，导致死亡抚恤金支出增加。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为29.44万元，比上年决算减少2.33万元，下降7.33%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.14万元，比上年决算减少3.28万元，下降16.89%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

- 10.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项):支出决算数为128.64万元，比上年决算减少1,365.43万元，下降91.39%,主要原因是:阿图什市2019-2020年煤改电居民入户工程支出较上年支出减少。

- 11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,346.96万元，比上年决算减少1,860.37万元，下降44.22%,主要原因是:市政维护项目较上年减少。

- 12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为2,501.07万元，比上年决算增加2,196.64万元，增长721.56%,主要原因是:本年增加克州阿图什市政道路建设项目、阿图什市政基础设施维修养护等零星工程、阿图什市生活垃圾处理厂项目、阿图什市帕米尔路、光明路人行天桥项目、阿图什市城乡供热提升改造项目植被恢复费、阿图什市供排水一体化建设项目、阿图什市饮用水水质提升改造工程林地使用项目前期费。

- 13.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为953.19万元，比上年决算增加950.05万元，增长30,256.37%,主要原因是:2022年城区排水防涝建设项目支出增加。

- 14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为430.30万元，比上年决算减少2,720.78万元，下降86.34%,主要原因是:功能科目调整，克州阿图什市帕米尔路、迎宾路市政道路改造项目资金由小城镇基础设施建设调整至其他城乡社区支出，导致经费减少。

- 15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为1,855.45万元，比上年决算减少625.11万元，下降25.20%,主要原因是:阿图什供水管网改造项目、阿图什市换热站供热设施配套改造工程支出减少。

- 16.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为3,980.81万元，比上年决算增加3,259.65万元，增长452.00%,主要原因是:功能科目调整，克州阿图什市帕米尔路、迎宾路市政道路改造项目资金由小城镇基础设施建设调整至其他城乡社区支出，导致经费增加。

- 17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算数为324.85万元，比上年决算减少937.15万元，下降74.26%,主要原因是:棚户区改造项目债券资金减少。

- 18.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):支出决算数为297.98万元，比上年决算增加297.98万元，增长100.00%,主要原因是:新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

- 19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):支出决算数为1,956.19万元，比上年决算增加1,552.30万元，增长384.34%,主要原因是:新增2023年老旧小区改造基础设施建设项目、2023年部分中央财政拨款城镇保障性安居工程、2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资项目。

- 20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算数为5,423.36万元，比上年决算增加2,079.95万元，增长62.21%,主要原因是:新增阿图什市光明新村、平安小区等棚户区改造项目、2023年中央财政拨款城镇保障性安居工程、2022-2023年公共租赁住房建设项目。

- 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为100.71万元，比上年决算增加23.30万元，增长30.10%,主要原因是:人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

- 22.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为6.51万元，比上年决算减少46.49万元，下降87.72%,主要原因是:第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金减少。

- 23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3,270.83万元，比上年决算增加2,662.13万元，增长437.35%,主要原因是:功能科目调整，克州阿图什市生活垃圾处理厂建设项目资金由土壤调整至其他支出，阿图什市2022年环城西路建设项目资金由公路建设调整至其他支出，导致经费增加。

- 24.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少197.18万元，下降100%,主要原因是:阿图什市医疗废弃物处理厂扩建单一来源采购项目减少。

- 25.节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,000.00万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，克州阿图什市生活垃圾处理厂建设项目资金由土壤调整至其他支出，导致经费减少。

- 26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少234.42万元，下降100%,主要原因是:易地扶贫搬迁项目工程减少。

- 27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降100%,主要原因是:功能科目调整，阿图什市2022年环城西路建设项目资金由公路建设调整至其他支出，导致经费减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,577.32万元，其中：人员经费1,419.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费4,157.74万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出21.60万元，比上年增加12.83万元，增长146.29%，主要原因是：本年市容市貌检查及乡镇农村危房检查业务增加，相应增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出21.60万元，占100.00%，比上年增加12.83万元，增长146.29%，主要原因是：本年市容市貌检查及乡镇农村危房检查业务增加，相应增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费21.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量186辆。国有资产占用情况中固定资产车辆186辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数21.60万元，决算数21.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数21.60万元，决算数21.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计52,518.41万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入52,518.41万元。政府性基金预算财政拨款支出总计52,518.41万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出52,518.41万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加9,137.47万元，增长21.06%，主要原因是：新增2022年土地出让收益用于保障性安居工程、平安小区二期拆迁安置房款、市政公用配套设施建设和维护项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数52,518.41万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加2022年土地出让收益用于保障性安居工程、平安小区二期拆迁安置房款、市政公用配套设施建设和维护项目。

政府性基金预算财政拨款支出52,518.41万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增阿图什市2021年公共租赁房建设项目。

- 2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为5,135.00万元，比上年决算增加5,135.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增平安小区二期拆迁安置房款项目。

- 3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为4,462.81万元，比上年决算增加4,462.81万元，增长100.00%，主要原因是：新增市政公用配套设施建设维护项目。

- 4.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为23,398.92万元，比上年决算增加3,398.92万元，增长16.99%，主要原因是：新增阿图什市塔合提云、葱岭棚户区改造建设项目平安小区三期及平安小区供热管网工程，阿图什市塔合提云片区、葱岭棚户区等棚户区改造建设项目（水云见保障性住房代建项目）。

- 5.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为19,516.68万元，比上年决算减少3,864.26万元，下降16.53%，主要原因是：本年减少阿图什市中心城区供热改造项目、阿图什市2022年产城服务区集中供热建设项目、阿图什市城乡供热提升改造项目、阿图什市中心城区供热改造项目建设。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度阿图什市住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出4,157.74万元，比上年增加449.44万元，增长12.12%，主要原因是：增加水费、手续费等。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,967.78万元，其中：政府采购货物支出3,785.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.78万元。

授予中小企业合同金额3,967.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,967.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值10,403.31万元，房屋4,668.75平方米，价值312.37万元。车辆186辆，价值5,411.83万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车142辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,191.31万元，实际执行总额4,453.81万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数3,731.97万元，全年执行数2,996.81万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《中华人民共和国预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称（盖章） |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 | 分值权重 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,920.42 |  | 5,191.31 |  | 4,453.81 | 10 |  | 85.79% | 8.57 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 0.00 |  | 1,554.00 |  | 1,303.66 | — |  | — | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  | 117.00 |  | 117.00 | — |  | — | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 2,920.42 |  | 3,520.31 |  | 3,033.15 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 单位基本职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施,会同有关部门做好有关住房保障资金安排工作,监督组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担推进住房制度改革的责任。做好适合全市的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设7个科室，编制数84，实有人数117人，在职82人，退休35人。 中长期规划：1.加强安全质量监管，细化重大危险源防控管理。2.加大违法建设查处力度，确保及时发现、及时制止、及时拆除，并做好案卷归档。3.加大对房地产市场监督管理力度，将计入台账的25个房地产开发项目进行督促办理，执行逐一清理，销号办理，对不及时提供资料办理集资建房的单位，下发督办函。4.持续加强保障性住房建设工作，确保工程质量安全。 保障部门在职82人，退休35人工资及各项福利正常发放，保证部门正常运转，确保各类项目顺利实施。 |  |  |  |  |  | 本单位共计支出4,453.81万元，用于保障部门在职82人，退休35人、遗属2人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。保障单位预算项目按计划实施，完成楼体及街道亮化工作，缴纳办公场所全年水电费，保障单位公务用车正常运行，老旧小区改造3个，民生项目建设9个，公租房建设100套；加大了对房地产市场的监督管理力度，将计入台账的25个房地产开发项目进行督促办理，执行逐一清理，销号办理，下发督办函。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 指标值设定依据 | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 得分 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 基本支出成本 |  | <=1239.45万元 |  | 2023年预算批复 | 5 |  | 1457万元 |  | 5 |
| 运行成本 | 成本指标 |  | 项目支出成本 |  | <=1680.97万元 |  | 2023年预算批复 | 5 |  | 1196.15万元 |  | 3.6 |
| 管理效率 | 质量指标 |  | 市容市貌监管覆盖率 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 |  | 违法建设查处力度 |  | =100% |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100% |  | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 老旧小区改造 |  | >=3个 |  | 年度工作计划 | 15 |  | 3个 |  | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 民生项目建设 |  | >=9个 |  | 年度工作计划 | 15 |  | 9个 |  | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 公租房建设 |  | >=100套 |  | 年度工作计划 | 15 |  | 100套 |  | 15 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 |  | 建筑垃圾资源化利用率 |  | >=80% |  | 年度工作计划 | 10 |  | 80% |  | 10 |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 375.00 |  |  | 481.00 |  |  | 481.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 375.00 |  |  | 481.00 |  |  | 481.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2022〕10号），项目投入资金481万元，用于阿图什市2023年保障性租赁住房建设项目（200套）；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出481万元，用于阿图什市2023年保障性租赁住房建设项目（200套）；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 筹集保障性租赁住房 |  | >=200套 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =200套 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本建成目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 分配入住率 |  | >=60% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =60% |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =80% |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 城镇低收入住房困难家庭满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新市民、青年人满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 5 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =95% |  | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 530.00 |  |  | 256.00 |  |  | 256.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 530.00 |  |  | 256.00 |  |  | 256.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2022〕10号），下达资金256万元，用于棚户区改造安置工程，通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出256万元，用于棚户区改造安置工程，完成棚户区208套；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 棚户区改造 |  | >=260套 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =208套 |  | 5.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =80% |  | 7.50 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 基本建成目标完成率 |  | >=100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =80% |  | 7.50 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 分配入住率 |  | >=60% | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 棚户区改造拆迁居民满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 30分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金项目（城市棚户区改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2023〕9号），下达资金63万元，用于棚户区改造安置工程，通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出63万元，用于棚户区改造安置工程，已完成棚户区208套；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 棚户区改造 |  | >=260套 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =208套 |  | 5.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 工作质量是否符合标准 |  | 是 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | 是 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =80% |  | 5.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  |  |  |  | 基本建成目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =80% |  | 5.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 分配入住率 |  | >=60% | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =0% |  | 0.00 | 原因：本项目计划完成任务年份为2年，已完成第一年任务，第二年任务2024年3月复工，并完成剩余的工程任务；措施：下一年度做好项目管理，确保项目计划期内完成； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 35分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2023〕9号）下达资金35万元，用于实施2023年城镇老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出35万元，用于实施2023年城镇老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造面积 |  | >=13.30万平方米 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =13.3万平方米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造户数 |  | >=1620户 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =1620户 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造楼栋数 |  | >=61栋 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =61栋 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造小区数 |  | >=4个 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =4个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 |  | 是 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 老旧小区居民满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  | 19.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2023〕9号），项目投入资金19万元，用于阿图什市2023年保障性租赁住房建设项目（200套）；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出19万元，用于阿图什市2023年保障性租赁住房建设项目（200套）；通过项目实施提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 筹集公共租赁住房数量 |  | >=200套 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =200套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 保障性租赁住房计划完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新筹集公租房年度计划完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 0 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 0.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料,正式材料 |  | =100% |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 承租人满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目（老旧小区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 185.00 |  |  | 185.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 185.00 |  |  | 185.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2023〕5号）下达资金185万元，用于实施2023年老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年本项目已完成老旧小区改造面积13.30万平方米，改造户数1620户，改造楼栋数61栋，共涉及改造小区数4个；通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造面积 |  | >=13.30万平方米 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =13.3万平方米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造户数 |  | >=1620户 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | =1620户 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造楼栋数 |  | >=61栋 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =61栋 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造小区数 |  | >=4个 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =4个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料 |  | 是 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 老旧小区居民满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 南湖公园、北山公园、滨河公园、便民市场、执法车辆业务费（非税）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 57.72 |  |  | 10 |  | 38.5% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 57.72 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金用于保障3个公园34辆执法车辆及特殊特种专用车辆的运行及聘请法律律师、社火表演及临时工工资，等各项工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出57.72万元，用于保障3个公园34辆执法车辆及特殊种专用车辆的运行及聘请法律律师、社火表演及临时工工资，等各项工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障公园个数 |  | =3个 | 计划标准 |  | 3个 | 4 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =3个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障执法车辆及特殊特种专用 |  | =34辆 | 计划标准 |  | 34辆 | 4 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =34辆 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 聘请法律顾问 |  | =2人 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =2人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目款 |  | =32户 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =32户 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 社火表演 |  | =1次 | 计划标准 |  | 0 | 4 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =1次 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 临时工工资 |  | =1人 | 计划标准 |  | 1人 | 4 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =1人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 预算支出标准 |  | =100% | 4 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完成率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | =100% | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  | 2023年1月 | 4 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =2023年1月 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 2022年12月 | 4 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =2023年12月 |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 公园业务、车辆维护、清运市政建筑垃圾费用 |  | <=100.5万元 | 计划标准 |  | 30.16万元 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =8.22万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  |  |  |  | 聘请法律顾问成本 |  | <=12.82万元 | 预算支出标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =12.82万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目款 |  | <=34.18万元 | 预算支出标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =34.18万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 社火表演成本 |  | <=0.82万元 | 预算支出标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.82万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 临时工工资成本 |  | <=1.68万元 | 预算支出标准 |  | 0 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.68万元 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 维护良好的市政环境卫生 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 效果明显 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基础设施完好率 |  | =100% | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 市民满意度 |  | =98% | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =98% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 86分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城乡供排水一体化工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,226.40 |  |  | 1,226.40 |  |  | 1,004.31 |  |  | 10 |  | 81.9% |  |  | 5.48分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,226.40 |  |  | 1,226.40 |  |  | 1,004.31 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于阿图什市城乡供排水一体化项目立项的批复》指示，项目费用用于支付阿图什市污水处理费，预计年度污水处理总量584万吨/年，有效保护阿图什市生态环境，推进城市建设发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出1004.31万元，用于支付阿图什市污水处理费，预计年度污水处理总量527.42万吨/年，有效保护阿图什市生态环境，推进城市建设发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 年度污水处理总量 |  | >=584万吨/年 | 行业标准 |  | 539.17万吨/年 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =527.42万吨/年 |  | 6.06 | 原因：年初预算编制不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，减少后期的偏差； |  |
|  |  | 质量指标 |  | 污水处理厂处理水质标准 |  | 1级A | 行业标准 |  | 1级A | 8 |  | 直接赋分 | 说明材料,正式材料 |  | =1级A |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 行业标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完成率 |  | =100% | 行业标准 |  | 92.32% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 行业标准 |  | 2022年12月 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 水费收费标准 |  | <=2.10元/立方 | 行业标准 |  | 1.68元/立方 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =1.9元/立方 |  | 7.63 | 原因：年初预算编制不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，减少后期的偏差； |  |
|  |  |  |  | 污水处理成本 |  | <=2.10元/立方 | 行业标准 |  | 1.68元/立方 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =1.9元/立方 |  | 7.63 | 原因：年初预算编制不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，减少后期的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保护阿图什市生态环境 |  | 有效保护 | 行业标准 |  | 有效保障 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效保护 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群体满意度（%） |  | >=95% | 行业标准 |  | >=95% | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 88.8分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城市执法装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 53.50 |  |  | 53.50 |  |  | 21.40 |  |  | 10 |  | 40.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.50 |  |  | 53.50 |  |  | 21.40 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》等要求，项目经费用于采购制式制服套、制式标志标识80副、执法记录仪50台，达到提高城市精细化管理水平和执法人员形象统一性的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出21.4万元，用于采购制式制服套、制式标志标识80副、执法记录仪50台，达到提高城市精细化管理水平和执法人员形象统一性的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购制式服装、标志标识数 |  | >=80副 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =80副 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购执法记录仪数 |  | =50台 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =50台 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 购置装备质量合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购执法记录仪合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 采购制式服装、标志标识成本 |  | <=22.40万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =7.45万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，支出材料不全；措施：下一年度做好项目管理，减少偏差； |  |
|  |  |  |  | 采购执法记录仪成本 |  | <=31.1万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =13.95万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，支出材料不全；措施：下一年度做好项目管理，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升执法人员整体形象 |  | 有效提升 | 预算支出标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度（%） |  | >=93% | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 城市行政执法拖车费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | 4.00 |  |  | 10 |  | 50.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | 4.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《新疆维吾尔自治区城市市容和环境卫生管理条例》等要求，本项目资金8万元用于引进第三方1家，业务服务400次，达到有效遏制人行道乱停乱放的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出4万元，用于引进第三方1家，业务服务200次，达到有效遏制人行道乱停乱放的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 拖车使用次数 |  | >=400次 | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =200次 |  | 0.00 | 原因：年初计划不够精准，导致指标存在偏差；措施：下一年度做好项目前期计划，减少偏差； |  |
|  |  | 质量指标 |  | 违规停车处理率 |  | >=98% | 计划标准 |  |  | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =98% |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 服务质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 服务结束时间 |  | =2023年12月 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效遏制人行道乱停乱放 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 效果明显 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=98% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 市建筑市场服务中心工作培训与消防第三方服务资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目费用用于开展聘请第三方消防服务机构开展消防验收及邀请新疆维吾尔自治区建设工程质量协会专家来阿对住建系统干部开展业务培训；提高中心干部业务能力和专业水平，规范消防验收标准，确保全市新建建筑消防安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年本项目开展聘请第三方消防服务机构开展消防验收及邀请新疆维吾尔自治区建设工程质量协会专家来阿对住建系统干部开展业务培训；提高中心干部业务能力和专业水平，规范消防验收标准，确保全市新建建筑消防安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 开展业务培训 |  | >=4次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =4次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 外地参加培训 |  | >=1次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =1次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买第三方消防服务机构共同开展消防验收 |  | >=180次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =180次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =2023年12月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 业务培训成本 |  | <=7万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  |  |  |  | 购买第三方消防服务机构共同开展消防验收成本 |  | <=18万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保全市新建建筑消防安全 |  | 效果显著 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 效果显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 干部满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 援疆楼水电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 16.97 |  |  | 16.97 |  |  | 16.32 |  |  | 10 |  | 96.2% |  |  | 9.05分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.97 |  |  | 16.97 |  |  | 16.32 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步补齐对口援疆工作短板，提升对口援疆工作质量，达到支援帮建工作效果，本项目立项依据为：根据促进援疆干部更好地服务当地经济建设和教育医疗事业的任务，项目计划投入16.97万元用于援疆干部楼水电费涉及建筑数量3栋，援疆干部楼水电费涉及建筑面积3706.26平方米，保障3栋楼援疆干部日常办公和生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出16.32万元，用于援疆干部楼水电费涉及建筑数量3栋，援疆干部楼水电费涉及建筑面积3706.26平方米，保障3栋楼援疆干部日常办公和生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 援疆干部楼水电费涉及建筑数量 |  | =3栋 | 计划标准 |  | 3栋 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =3栋 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 援疆干部楼水电费涉及建筑面积 |  | =3706.26平方米 | 计划标准 |  | 3706.26平方米 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =3706.26平方米 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工作质量达标率 |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 2023年12月 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =2023年12月 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 援疆干部楼水电费 |  | <=5.66万元/栋 | 计划标准 |  | 5.92万元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证 |  | =5.44万元/栋 |  | 18.05 | 原因：年初预算编制不够精准，导致指标存在偏差；措施：做好下一年度计划，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障援疆干部日常办公和生活 |  | 有效保障 | 预算支出标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=95% | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 97.1分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 普法宣传费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实中办、国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司制度的意见》、司法部财政部《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》，进一步加强和完善政府法律顾问和公职律师制度。进一步补齐法治建设工作短板，达到提升依法行政工作效果，本项目立项依据为：聘请法律顾师1人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年本项目已完成聘请法律顾问1人，开展普法宣传7次；通过项目的实施进一步加强和完善政府法律顾问和公职律师制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘请法律顾问 |  | =1人 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =1人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 法制宣传 |  | =7次 | 计划标准 |  |  | 7 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =7次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目计划完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 直接赋分 | 说明材料 |  | =2023年12月 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开始时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =2023年1月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 法律顾问费成本 |  | <=6万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 直接赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  |  |  |  | 普法宣传费成本 |  | <=1.50万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 创造良好法治氛围 |  | 效果明显 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 效果明显 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 市民满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 93.60 |  |  | 93.60 |  |  | 92.40 |  |  | 10 |  | 98.7% |  |  | 9.68分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.60 |  |  | 93.60 |  |  | 92.40 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经费用于聘请公园维护人员25人及工资发放，保障公园正常开放，增加市民的日常活动空间，提高人民生活幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出92.4万元，用于聘请公园维护人员25人及工资发放，保障公园正常开放，增加市民的日常活动空间，提高人民生活幸福感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘请公园维护人员数量 |  | =25人 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =21人 |  | 0.00 | 原因：年初预算数编制不够精准，人员有所变动，导致指标未完成；措施：下一年度做好项目计划，减少偏差； |  |
|  |  |  |  | 聘请公园维护人员时限 |  | =12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =12月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 直接赋分 | 正式材料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 聘请公园维护人员成本 |  | <=3.74万元/人/年 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =4.4万元/人/年 |  | 0.00 | 原因：年初预算数编制不够精准，人员有所变动，导致指标未完成；措施：下一年度做好项目计划，减少偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障公园正常开放 |  | 有效保障 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效保障 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基础设施完好率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=98% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 71.68分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（2023年老旧小区改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 632.00 |  |  | 632.00 |  |  | 566.66 |  |  | 10 |  | 89.7% |  |  | 7.43分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 632.00 |  |  | 632.00 |  |  | 566.66 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（克财综〔2022〕10号）下达资金632万，用于实施2023年老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出566.66万元，用于实施2023年老旧小区改造，通过项目实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现2023年老旧小区工程建设目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造面积 |  | >=13.30万平方米 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证 |  | =13.3万平方米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造户数 |  | >=1620户 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =1620户 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造楼栋数 |  | >=61栋 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =61栋 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造小区数 |  | >=4个 | 计划标准 |  |  | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料 |  | =4个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 开工目标完成率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料 |  | =100% |  | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众居住条件是否改善 |  | 是 | 计划标准 |  |  | 30 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 是 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 老旧小区居民满意度 |  | >=80% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 97.43分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自然灾害普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金用于开展培训60余场/次、监督检查100余次、对全市13.3947万栋房屋建筑普查调查，对全市59条道路；供水管线调查20条，121.05公里；供水厂调查1座。普查工作期间车辆维修费用及公用经费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年本项目已完成对全市13.3947万栋房屋建筑普查调查，对全市59条道路；供水管线调查20条，121.05公里；通过项目的实施防治危害，保障群众生命得到安全； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 市房屋建筑普查任务量房屋建筑调查 |  | =13万栋 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =13万栋 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 市政基础设施道路普查 |  | >=59条 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =59条 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 监督检查工作完成数 |  | >=100次 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100次 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成房屋建筑和市政设施普查核查合格率 |  | =100% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目竣工率 |  | =100% | 行业标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 用于房屋建筑和市政设施综合风险普查成本 |  | <=881866元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 |  | =0元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  |  |  |  | 用于普通期间车辆维修及公用经费 |  | <=118134元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0元 |  | 0.00 | 原因：资金支付不及时，因此指标未完成；措施：及时支付资金，减少项目实施过程中的偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 自然灾害预测准确率 |  | >=95% | 行业标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=95% | 行业标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 阿图什市市政配套设施建设和维护等项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 阿图什市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 380.00 |  |  | 380.00 |  |  | 380.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 380.00 |  |  | 380.00 |  |  | 380.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目总投资380万元，主要用于城市公用配套设施建设和维护工程，其中：城市绿化养护改造面积167平方米，道路、桥梁维修养护改造数量13座，路灯维修维护数量4993盏，采购围栏面积1981平方米，护栏日常管理养护面积27200米，亮化维护管理数量（楼）201栋；通过该项目实施，提升城镇人居环境质量和市政设施水平，完善城镇生态环境，让城市居民生活得到保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出380万元，用于城市公用配套设施建设和维护工程，其中：城市绿化养护改造面积167平方米，道路、桥梁维修养护改造数量13座，路灯维修维护数量4993盏，采购围栏面积1981平方米，护栏日常管理养护面积27200米，亮化维护管理数量（楼）201栋；通过该项目实施，提升城镇人居环境质量和市政设施水平，完善城镇生态环境，让城市居民生活得到保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 城市绿化养护改造面积 |  | >=167平方米 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =167平方米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 道路、桥梁维修养护改造数量 |  | >=13座 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =13座 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 路灯维修维护数量 |  | >=4993盏 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =4993盏 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购围栏面积 |  | >=1981平方米 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料,说明材料 |  | =1981平方米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 护栏日常管理养护面积 |  | >=27200米 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =27200米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 亮化维护管理数量（楼） |  | >=201栋 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =201栋 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 城市设施维修维护合格率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,说明材料,工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料,工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率 |  | =100% | 计划标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 城市绿化养护工程成本 |  | <=328万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料 |  | =328万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 维修设施和采购设备成本 |  | <=52万元 | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料,正式材料 |  | =52万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升城镇人居环境质量和市政设施水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料,正式材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》