阿图什市水管站2024年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1.承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水。

2.水费征收。

3.农田水利设施运行管理及维修。

4.防汛抗旱。

5.“供水到户推广”。

6.承办市政府和市水利局交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市水管站2024年度，实有人数217人，其中：在职人员160人，减少8人；离休人员0人，增加0人；退休人员57人,增加8人。

阿图什市水管站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,076.05万元，其中：本年收入合计11,896.88万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余179.17万元。

2024年度支出总计12,076.05万元，其中：本年支出合计12,071.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.09万元。

收入支出总体与上年相比，减少11,725.87万元，下降49.26%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少阿图什市松他克镇以工代赈项目，阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程，阿图什市哈拉峻乡中型灌区续建配套与节水改造项目，阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目，阿图什市上阿图什镇拉依勒克防洪坝堤防维修加固项目，阿图什市恰克玛克河北支流防洪坝水毁修复项目，阿图什市2023年小型水库维修养护工程，阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪坝水毁修复项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入11,896.88万元，其中：财政拨款收入10,139.03万元，占85.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,757.84万元，占14.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出12,071.96万元，其中：基本支出109.63万元，占0.91%；项目支出11,962.33万元，占99.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10,139.03万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,139.03万元。财政拨款支出总计10,139.03万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,139.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少11,167.72万元，下降52.41%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少阿图什市松他克镇以工代赈项目，阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程，阿图什市哈拉峻乡中型灌区续建配套与节水改造项目，阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目，阿图什市上阿图什镇拉依勒克防洪坝堤防维修加固项目，阿图什市恰克玛克河北支流防洪坝水毁修复项目，阿图什市2023年小型水库维修养护工程，阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪坝水毁修复项目。与年初预算相比，年初预算数2,582.99万元，决算数10,139.03万元，预决算差异率292.53%，主要原因是：本年年中追加阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程、阿图什市巴羌生态综合治理引水示范建设工程、阿图什市格达良乡北干渠调水项目、阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目，导致预决算差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,139.03万元，占本年支出合计的83.99%。与上年相比，减少11,167.72万元，下降52.41%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少阿图什市松他克镇以工代赈项目，阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程，阿图什市哈拉峻乡中型灌区续建配套与节水改造项目，阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目，阿图什市上阿图什镇拉依勒克防洪坝堤防维修加固项目，阿图什市恰克玛克河北支流防洪坝水毁修复项目，阿图什市2023年小型水库维修养护工程，阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪坝水毁修复项目。与年初预算相比,年初预算数2,582.99万元，决算数10,139.03万元，预决算差异率292.53%，主要原因是：本年年中追加阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程、阿图什市巴羌生态综合治理引水示范建设工程、阿图什市格达良乡北干渠调水项目、阿图什市松他克镇六个村支渠防渗渠项目，导致预决算差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)148.63万元,占1.47%。

2.社会保障和就业支出(类)13.14万元,占0.13%。

3.卫生健康支出(类)3.38万元,占0.03%。

4.农林水支出(类)9,635.57万元,占95.03%。

5.住房保障支出(类)8.22万元,占0.08%。

6.其他支出(类)330.11万元,占3.26%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为148.63万元，比上年决算减少160.37万元，下降51.90%,主要原因是：本年减少分流至教育系统工作的人员保安工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.83万元，比上年决算增加0.29万元，增长11.42%,主要原因是：本年增加退休人员绩效奖，退休费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为10.31万元，比上年决算增加0.84万元，增长8.87%,主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年无去世退休人员，相应支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为3.38万元，比上年决算增加0.52万元，增长18.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为3.59万元，比上年决算增加0.08万元，增长2.28%,主要原因是：本年增加克孜勒苏柯尔克孜自治州“井电双控”项目资金。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算数为351.23万元，比上年决算增加351.23万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加公益性人员补助项目资金。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少68.47万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少阿图什市上阿图什镇拉依勒克防洪坝堤防维修加固项目，阿图什市恰克玛克河北支流防洪坝水毁修复项目，阿图什市格达良乡阿尔帕勒克村防洪坝水毁修复项目。

9.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):支出决算数为48.14万元，比上年决算减少92.45万元，下降65.76%,主要原因是：本年减少阿图什市2023年小型水库维修养护工程。

10.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,783.39万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少阿图什市恰河灌区、布河灌区渠道现代化工程（信息化）项目经费。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为2,562.71万元，比上年决算减少1,159.70万元，下降31.15%,主要原因是：本年减少阿图什市阿拉萨依河出口段防洪工程项目资金。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为46.64万元，比上年决算减少1,031.19万元，下降95.67%,主要原因是：本年减少阿图什市松他克镇以工代赈项目，阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程项目资金。

13.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,002.84万元，比上年决算减少7,636.49万元，下降79.22%,主要原因是：本年减少阿图什市松他克镇以工代赈项目，阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程，阿图什市哈拉峻乡中型灌区续建配套与节水改造项目，阿图什市格达良乡乔克其村支渠防渗渠建设项目资金。

14.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为4,620.42万元，比上年决算增加4,620.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加阿图什市松他克镇石榴基地支渠防渗渠工程项目资金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长2.75%,主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为330.11万元，比上年决算减少4,200.40万元，下降92.71%,主要原因是：本年减少阿图什市阿扎克镇抗旱应急调水工程项目资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出109.63万元，其中：人员经费109.63万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿图什市水管站（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额367.84万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出358.67万元。

授予中小企业合同金额17.88万元，占政府采购支出总额的4.86%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的4.63%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋835.00平方米，价值26.66万元。车辆1辆，价值22.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,076.05万元，实际执行总额12,071.96万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数552.23万元，全年执行数549.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 阿图什市水管站 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金： | 635.96 | 12,076.05 | 12,071.96 | 10 | 99.97% | 9.99 |
|  | 上级资金： | 552.23 | 7,371.41 | 7,371.41 | — | — | — |
|  | 本级资金： | 83.73 | 4,704.64 | 4,700.55 | — | — | — |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 单位基本职能：阿图什市水管站承担着全市农牧区（除格达良外）的灌溉供水、水费征收、农田水利设施运行管理及维修、防汛抗旱、“供水到户推广”、承办市政府和市水利局交办的其他事项。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设4个科室，编制数190，实有人数168人，在职168人，退休52人。 中长期规划：2023年，在市委和市政府、水利局的正确领导下，我站认真落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利发展改革总基调，统筹推进水生态、水安全、水工程、水资源“四水工程”建设，大力开展党史学习教育，促进水利发展迈上新台阶。 |  |  | 本单位共计支出12071.96万元，用于保障部门在职168人，退休52人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利发展改革总基调，统筹推进水生态、水安全、水工程、水资源“四水工程”建设，大力开展党史学习教育，促进水利发展迈上新台阶，年度任务中完成开展防汛应急演练次数4次，开展地震应急演练1次，发放补助公益性岗位水管人员103人，农业灌溉用水收费标准0.09元/立方米等目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展防汛应急演练次数 | >=4次 | 2023年总结2024年工作计划 | 18 | 4次 | 18 |
|  |  | 开展地震应急演练 | >=1次 | 2023年总结2024年工作计划 | 18 | 1次 | 18 |
|  |  | 农业灌溉用水收费标准 | <=0.09元/立方米 | 2023年总结2024年工作计划 | 18 | 0.09元/立方米 | 18 |
|  | 质量指标 | 发放补助公益性岗位水管人员 | >=103人 | 2023年总结2024年工作计划 | 18 | 103人 | 18 |
|  |  | 防汛减灾及水利工程安全检查工作覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年中央水利发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市水管站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 201.00 |  | 201.00 |  | 198.06 |  | 10 |  | 98.5% |  | 9.99分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 201.00 |  | 201.00 |  | 198.06 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》克财农〔2023〕20号文件，下达资金201万元，用于新增农业水价综合改革面积7.46万亩，小型水库工程维修养护座数6座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数7座；通过项目的可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，保证项目区农田灌溉用水安全，提高了当地的农业生产收成，增加了当地农民收入，促进了项目区国民经济的发展及社会的和谐发展。 |  |  |  |  |  |  | 根据《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》克财农〔2023〕20号文件，下达资金201万元，本项目共计支出198.0636万元，用于实施山洪灾害防治的市数1个，新增农业水价综合改革面积7.46万亩，小型水库工程维修养护座数6座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数7座；通过实施本项目可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，保证项目区农田灌溉用水安全，提高了当地的农业生产收成，增加了当地农民收入，促进了项目区国民经济的发展及社会的和谐发展。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的市数 | =1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 新增农业水价综合改革面积 | >=7.46万亩 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7.46万亩 | 6 |  |  |
|  |  |  | 小型水库工程维修养护座数 | >=6座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6座 | 6 |  |  |
|  |  |  | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | >=7座 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7座 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题（是/否） | 否 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 否 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2024年底投资完成比例 | >=80% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村灌溉工程质量 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2024年自治区水利发展资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市水利局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市水管站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 351.23 |  | 351.23 |  | 351.23 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.23 |  | 351.23 |  | 351.23 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知》克财农〔2023〕29号文件，下达资金351.23万元，用于103名公益人员发放补助；通过项目的实施提高水管单位公益性人员生活水平，保障生活质量，提高当地群众节水意识； |  |  |  |  |  |  | 根据《关于提前下达2024年自治区水利发展资金预算的通知》克财农〔2023〕29号文件，下达资金351.23万元，本项目共计支出351.23万元，用于发放公益性人员103人补助；通过实施本项目提高水管单位公益性人员生活水平，保障生活质量，提高当地群众节水意识； |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益性人员数量 | >=103人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103人 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年11月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 6 |  |  |
|  |  |  | 资金下达及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 南疆公益性人员补助 | <=3.41万元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.41万元/人/年 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障水管单位公益性人员生活水平 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高用水户的节水意识 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 显著提高 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》