阿图什市市政公用事业服务中心2024年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、市有关园林绿化方面的法律、法规、规章和有关政策。

（二）负责编制城市市容环境卫生、园林绿化、市政基础设施、照明、燃气、供排水等市政管理方面的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和检查。

（三）负责组织市政公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化有关新建、改建项目的立项、可行性研究、规划设计审查、竣工验收等工作。

（四）负责城市市容和环境卫生指导服务工作。督促垃圾清扫、运输、处置企业做好各条道路及卫生死角的清扫保洁和垃圾清运工作；参加城市改造工程、住宅开发区建设环卫设施的规划论证和竣工验收,做好各种公共卫生设施的建设维护；负责“门前五包”责任制分工、垃圾费收取和公厕的管理等。

（五）负责城市园林绿化管理工作。参与编制园林绿化规划和绿化竣工验收，负责组织绿化设计、建设、管理、养护工作，负责城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护。

（六）负责城市市政设施和相关的公用事业服务管理工作。负责城市道路、桥涵、供水、排涝、污水处理、广场、照明、供热、燃气等市政基础设施的管理和维护工作。

（七）负责制定城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、照明等公用事业维护、管理的城市维护费、市政设施配套费等专项资金的使用计划并经批准后组织实施，负责市政公用事业设施有偿使用管理工作。

（八）组织开展市政管理有关法律、法规和规章的宣传教育工作。

（九）贯彻实施国家、自治区、自治州及市关于城市节约用水方面法律、法规、规章和有关政策，负责编制城市节约用水方面发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施和服务管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市市政公用事业服务中心2024年度，实有人数161人，其中：在职人员98人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员63人,增加0人。

阿图什市市政公用事业服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合办公室、园林绿化科、环境卫生科、市政公用科、供热科、燃气科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,987.26万元，其中：本年收入合计6,987.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计6,987.26万元，其中：本年支出合计6,750.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余236.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,030.66万元，增长40.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加委托业务费，导致公用经费增加；本年增加城市污水处理费用。

### 二、收入决算情况说明

本年收入6,987.26万元，其中：财政拨款收入6,361.20万元，占91.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入626.06万元，占8.96%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出6,750.34万元，其中：基本支出1,321.05万元，占19.57%；项目支出5,429.30万元，占80.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,361.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入6,361.20万元。财政拨款支出总计6,361.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出6,361.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,404.60万元，增长28.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加城市污水处理费用。与年初预算相比，年初预算数15,009.06万元，决算数6,361.20万元，预决算差异率-57.62%，主要原因是：本年在职两人去世，年中调减相关人员经费；年中调减消防栓、消防水鹤维修经费项目、水质检测费项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,687.20万元，占本年支出合计的84.25%。与上年相比，增加730.60万元，增长14.74%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加绿化用水费用。与年初预算相比,年初预算数15,009.06万元，决算数5,687.20万元，预决算差异率-62.11%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减相关人员经费；年中调减消防栓、消防水鹤维修经费项目、水质检测费项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)347.18万元,占6.10%。

2.社会保障和就业支出(类)165.17万元,占2.90%。

3.卫生健康支出(类)27.50万元,占0.48%。

4.城乡社区支出(类)5,078.38万元,占89.29%。

5.住房保障支出(类)68.97万元,占1.21%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为347.18万元，比上年决算增加347.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加地方编全年工资费用。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为74.26万元，比上年决算增加11.19万元，增长17.74%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为85.53万元，比上年决算增加9.61万元，增长12.66%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.37万元，比上年决算减少4.80万元，下降47.20%,主要原因是：本年新增辞职人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为27.50万元，比上年决算减少12.65万元，下降31.51%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为5,078.38万元，比上年决算增加386.99万元，增长8.25%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年增加了绿化用水费用，导致经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为68.97万元，比上年决算增加4.84万元，增长7.55%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,321.05万元，其中：人员经费1,312.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费8.24万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计674.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入674.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计674.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出674.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加674.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增排水设施运营费用。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数674.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加排水设施运营费用，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出674.00万元。

1.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):支出决算数为674.00万元，比上年决算增加674.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增排水设施运营费用。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异5辆车为本单位一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿图什市市政公用事业服务中心（事业单位）公用经费支出8.24万元，比上年减少3,467.51万元，下降99.76%，主要原因是：本年项目支出和日常公用经费支出分开放，导致公用经费减少。

#### （二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额831.30万元，其中：政府采购货物支出766.57万元、政府采购工程支出49.72万元、政府采购服务支出15.01万元。

授予中小企业合同金额831.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额831.08万元，占政府采购支出总额的99.97%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋583.10平方米，价值22.42万元。车辆5辆，价值147.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,987.26万元，实际执行总额6,750.34万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数13,638.82万元，全年执行数4,366.15万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展，对专项资金使用效果好的予以继续支持，对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

| 单位整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金： | 15,009.06 | 6,987.26 | 6,750.34 | 10 | 96.61% | 9.66 |
|  | 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  | 本级资金： | 15,009.06 | 6,987.26 | 6,750.34 | — | — | — |
|  | 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 单位基本职能：负责组织市政公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化有关新建、改建项目的立项、可行性研究、规划设计审查、竣工验收等工作；负责城市市容和环境卫生指导服务工作。督促垃圾清扫、运输、处置企业做好各条道路及卫生死角的清扫保洁和垃圾清运工作；参加城市改造工程、住宅开发区建设环卫设施的规划论证和竣工验收,做好各种公共卫生设施的建设维护；负责“门前五包”责任制分工、垃圾费收取和公厕的管理等；负责城市园林绿化管理工作；负责城市市政设施和相关的公用事业服务管理工作。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设6个科室，编制数59，实有人数118人，在职55人，退休63人。 中长期规划：持续提升城市精细化管理水平，抓好城市市容环境卫生、园林绿化、照明、燃气、供排水、供热等市政基础设施的管理工作，稳步推进“十四五”规划和城市更新“四大行动”项目落实，不断提升阿图什市城市品质和形象，助力城市经济高质量发展。 |  |  | 本单位共计支出6750.34万元，用于保障部门在职55人，退休63人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，持续提升城市精细化管理水平，抓好城市市容环境卫生、园林绿化、照明、燃气、供排水、供热等市政基础设施的管理工作，稳步推进“十四五”规划和城市更新“四大行动”项目落实，不断提升阿图什市城市品质和形象，助力城市经济高质量发展，年度任务中完成楼体亮化运行140栋，园林绿化养护期限12个，维护城市消防栓数量248个等目标。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 楼体亮化运行 | >=140栋 | 2024年度工作计划 | 18 | 140栋 | 18 |
|  |  | 园林绿化养护期限 | =12个 | 2024年度工作计划 | 18 | 12个 | 18 |
|  |  | 维护城市消防栓数量 | >=248个 | 2024年度工作计划 | 18 | 248个 | 18 |
|  | 质量指标 | 提升城市绿化率 | >=35% | 2024年度工作计划 | 18 | 35% | 18 |
|  | 时效指标 | 供热领域投诉处理及时率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 公厕维修及维护（非税项目）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 25.56 |  | 25.56 |  | 6.74 |  | 10 |  | 26.4% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.56 |  | 25.56 |  | 6.74 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《城市公厕管理办法》（中华人民共和国建设部令第9号)，项目资金25.5663万元，其中：财政资金25.5663万元。用于对公厕内水龙头、小便池、洗手台等损坏部分进行维修，对水管堵塞及时疏通，对全市15座公厕进行现代化改造，增加智能设备，并铺设地暖，减少设备损坏率，确保公厕内所有设备冬天均能正常使用。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出6.736万元，用于维修公共厕所数量15个；通过实施本项目对公厕内水龙头、小便池、洗手台等损坏部分进行维修，对水管堵塞及时疏通，对全市15座公厕进行现代化改造，增加智能设备，并铺设地暖，减少设备损坏率，确保公厕内所有设备冬天均能正常使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修公共厕所数量 | >=15个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 维修公共厕所期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 公共厕所正常使用率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 日常维修维护及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公厕维修管护成本 | <=1.70万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1.7万元/个 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供便民服务 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 垃圾清扫清运处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,944.26 |  | 3,944.26 |  | 1,173.85 |  | 10 |  | 29.8% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,944.26 |  | 3,944.26 |  | 1,173.85 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金3944.268万元，其中：财政资金3944.268万元。引进第三方环卫公司1家，合理运用环卫工人，清扫车、洒水车、垃圾清运车等各类车辆，清扫阿图什市主次干道，清运市区垃圾，保证生活垃圾无害化填埋场正常运行，确保垃圾不堆积，及时进行无害化填埋。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出1173.8499万元，用于清运街道数量24条，清运小区数量115个，清运城市垃圾数量40516.7吨，环卫工作人员124人；通过实施本项目清扫阿图什市主次干道，清运市区垃圾，保证生活垃圾无害化填埋场正常运行，确保垃圾不堆积，及时进行无害化填埋。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清运街道数量 | =24条 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24条 | 6 |  |  |
|  |  |  | 清运小区数量 | >=115个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115个 | 6 |  |  |
|  |  |  | 清运城市垃圾数量 | >=55225.74吨 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40516.7吨 | 2 | 原因：根据实际产生的垃圾进行清扫清运，因此导致指标未能完成；措施：今后做好项目计划，完成年度任务。 |  |
|  |  |  | 节假日慰问次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 原因：项目年初预算指标不够精准，导致指标未能完成；措施：下一年度做好计划及项目管理，完成年度任务。 |  |
|  |  |  | 环卫工作人员 | >=148人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =124人 | 2.07 | 原因：根据实际情况进行聘请环卫工人，指标未完成；措施：今后做好项目计划，完成年度任务。 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 清运城市垃圾成本 | <=3829.46万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =1122.0199万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 节假日慰问费用 | <=26万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：年初实施计划不够精准，未开展相关工作，因此未产生支出，指标未完成；措施：下一年度做好项目前期计划，确保项目如期执行，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 环卫工人员工资 | <=1000元/人/月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1000元/人/月 | 0 | 原因：前半年工作由本单位来保障并拨付环卫工人工资，下半年开始环卫公司承担，因此指标未完成，存在偏差；措施：下一年度做好预算计划，提高预算执行率，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证生活垃圾无害化填埋场正常运行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 56.07分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城市绿化工程（其中有苗木采购及草花采购项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 4,702.00 |  | 4,702.00 |  | 2,237.67 |  | 10 |  | 47.6% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,702.00 |  | 4,702.00 |  | 2,237.67 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金4702万元，用于1750万元园林绿化养护费用，确保城市生态绿化工作正常运行；50万元用于城市绿化基础数据普查测绘费用；1000万元公园建设费用；确保城市绿化工作顺利开展。2023年欠缴养护费1550万元，草花300万元。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出2237.6669万元，用于园林绿化养护期限12个月，采购公园绿化花草3次；通过实施本项目确保城市绿化工作顺利开展，达到预期效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化养护期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  |  | 城市绿化基础数据普查测绘 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，尚未开展城市绿化基础数据普查测绘工作；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 新建公园数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，尚未新建公园工作；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 采购公园绿化花草 | >=4次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 2.63 | 原因：根据实际情况开展工作，因此指标未完成；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47.6% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 园林绿化养护费用 | <=1750万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =901.0669万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 城市绿化基础数据普查测绘费用 | <=50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，尚未开展城市绿化基础数据普查测绘工作；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 公园建设费用 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：根据实际情况开展工作，尚未新建公园工作；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 绿化公园其他费用 | <=1902万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =1336.6万元 | 1.28 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市绿化工作顺利开展 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 46.91分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 城镇化建设和城市更新项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  | 120.00 |  | 61.13 |  | 10 |  | 50.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 |  | 120.00 |  | 61.14 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金120万元，其中：财政资金120万元。引进第三方2家，业务服务3次，开展阿图什市节水型城市创建工作、燃气、供水、供热企业服务评价工作和政务服务能力评估工作，并整理相关材料，出具相关报告。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出61.135万元，用于引进第三方2家，业务服务3次；通过实施本项目开展阿图什市节水型城市创建工作、燃气、供水、供热企业服务评价工作和政务服务能力评估工作，并整理相关材料，出具相关报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进第三方公司数量 | >=2家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 10 |  |  |
|  |  |  | 业务服务次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务服务费 | <=40万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40万元/次 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全检测工作正常进行 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 市政设施维护，交安工程及节日装扮项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3,750.00 |  | 3,750.00 |  | 513.03 |  | 10 |  | 13.7% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,750.00 |  | 3,750.00 |  | 513.03 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金3750万元，用于市政设施维护、路灯维护1600万元，涵洞、水渠清理50万元，公园、广场、公厕的监控维护50万元，交安工程道路标线标识标牌500万元、信号灯300万元，采购LED路灯灯头，灯罩600万元，采购灯笼，国旗等节日装饰200万元，采购休闲椅，果皮箱150万元，采购大理石石球50万元，挂拆灯笼服务费用60万元，节日造型灯100万元确保市政设施所有设备均能正常使用。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出513.0331万元，用于市政设施维护、路灯维护期限12个月，交安工程道路线识牌修缮12个月，采购LED路灯灯头、灯罩、灯笼等批次4批；通过实施本项目营造节庆氛围，提升市政形象，达到预期效果。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购休闲椅、大理石石球等 | >=1批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 原因：根据实际情况安排采购，尚未采购休闲椅、大理石球等；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 市政设施维护、路灯维护期限 | =12个月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  |  | 交安工程道路标识牌修缮 | =12个月 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 7 |  |  |
|  |  |  | 采购LED路灯灯头，灯罩，灯笼等批次 | >=4批 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政设施维护、路灯维护费用 | <=1700万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =136.91万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 交安工程道路标线标识标牌及信号灯费用 | <=800万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =88万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 采购LED路灯灯头，灯罩、灯笼等成本 | <=800万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =288.1231万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 采购休闲椅、大理石石球成本 | <=200万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：根据实际情况安排采购，尚未采购休闲椅、大理石球等；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 其他服务费用 | <=250万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造节庆氛围，提升市政形象 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 63分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 托库勒村、园艺场村污水处理厂运营费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 99.00 |  | 99.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 20.2% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.00 |  | 99.00 |  | 20.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金99万元，主要用于委托第三方：康美洁环卫工程有限公司运营托库勒村、园艺场村污水处理厂，确保污水处理厂正常运转，污水排放达到国家标准。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出20万元，用于委托第三方：康美洁环卫工程有限公司运营托库勒村和园艺场村污水处理厂，集中污水处理容量221.77立方米；通过实施本项目确保污水处理厂正常运转，污水排放达到国家标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中污水处理容量 | >=221.77立方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =221.77立方米 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水处理厂运营成本 | <=0.44万元/立方 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0.44万元/立方 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 水质检测费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 8.86 |  | 10 |  | 29.5% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  | 30.00 |  | 8.86 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金30万元，其中：财政资金30万元。引进第三方水质监测公司1家，每季度对阿图什市进行1次水质全面检测，并出具水质检测报告及分析报告，确保水质安全；对280家已办理排水许可证的餐饮、企事业单位随机抽查排水情况，确保排水达标。2023年水质检测欠款88635元（2、3、4季度）。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出8.8635万元，用于引进第三方水质监测公司1家，水质全面检测次数3次，办理排水许可证数量80个；通过实施本项目，对已办理排水许可证的餐饮、企事业单位随机抽查排水情况，确保排水达标，确保水质安全。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进第三方水质监测公司 | =1家 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  |  |
|  |  |  | 水质全面检测次数 | =4次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 3 | 原因：水质全面检测为一季度一次，目前已开展3次；措施：加快项目实施进度，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 办理排水许可证数量 | >=280个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80个 | 0 | 原因：根据全市企业实际情况进行办理排水许可证，目前已办理80家企业；措施：今后做好项目计划，减少偏差。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =29.5% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 水质全面检测费用 | <=7.50万元/个 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =7.5万元/个 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好生活生产环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 49分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 消防栓、消防水鹤维修经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 108.00 |  | 108.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 9.3% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.00 |  | 108.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目计划投入资金108万元，主要用于对全市248个消防栓和消防水鹤进行维修及维护，通过项目的实施，进一步补齐市区消防栓损坏导致无法使用的工作短板，提升消防领域工作质量，确保火灾发生时有水可用。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出10万元，用于对全市248个消防栓和消防水鹤进行维修及维护；通过实施本项目进一步补齐市区消防栓损坏导致无法使用的工作短板，提升消防领域工作质量，确保火灾发生时有水可用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护城市消防栓数量 | >=248个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =248个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 维护城市消防水鹤数量 | >=15条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15条 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =9.3% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修城市消防栓及消防水鹤成本 | <=7.20万元/条 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =7.2万元/条 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好生活生产环境 | 有效改善 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 62分 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 路灯及楼体亮化电费、泵房电费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 阿图什市市政公用事业服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 860.00 |  | 860.00 |  | 334.87 |  | 10 |  | 38.9% |  | 0.00分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 860.00 |  | 860.00 |  | 334.87 |  | — |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金860万元，用于缴纳城市路灯及楼体亮化电费680万元，涉及30余条道路路灯，130余栋楼体亮化灯，达到城市亮化效果。泵房电费180万元，泵房正常运行。 |  |  |  |  |  |  | 本项目共计支出334.8668万元，用于道路两侧路灯（街道)运行数量30条，楼体亮化运行数量130栋，城市泵房运行数量9个；通过实施本项目达到城市亮化效果，保障泵房正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路两侧路灯（街道)运行数量 | =30条 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30条 | 8 |  |  |
|  |  |  | 楼体亮化运行数量 | >=130栋 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =130栋 | 8 |  |  |
|  |  |  | 城市泵房运行数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯及楼体亮化费用 | <=680万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =329.8668万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  |  |  | 城市泵房运行费用 | <=180万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =5万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好生活生产环境 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分 |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

## 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》